PSG2

PROCESO SOFTWARE Y GESTIÓN II

daily scrum 22/03/21

product owner: JOSÉ ANTONIO PAREJO MAESTRE

Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)

Enrique Salazar Márquez

Javier Martínez Fernández

José Carlos Morales Borreguero

Rafael Ángel Jiménez Fernández

Contenido

[Acta 2](#_Toc67169237)

[Asistentes 2](#_Toc67169238)

[Resumen 2](#_Toc67169239)

### Acta

**Comienzo de la reunión** – 16:32

**Fin de la reunión** – 16:39

**Fecha –** 22 de marzo de 2021

### asistentes

* Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)
* Enrique Salazar Márquez
* Javier Martínez Fernández
* José Carlos Morales Borreguero
* Rafael Ángel Jiménez Fernández

### resumen

Carmen Mª ha terminado el de realizar el documento de la estrategia de ramas. Además, ha hecho un formateo de todos los documentos para que tengan una estética común y está a punto de terminar su tarea de cambiar el estilo de la página y ponerla en revisión.

Enrique está realizando su tarea de soporte de borrado (owner, pet y veterinario). Falta cambiar jsp y probar el funcionamiento de su funcionalidad. Tiene problemas con el commit en local.

Javier ya casi ha terminado con su funcionalidad de los hoteles. Ha añadido vista de hotel, dependiendo si eres owner o administrador terminado. Solo le queda solucionar problema de validación de un campo concreto.

José Carlos está trabajando en su tarea de añadir veterinario y editarlo. Lo tiene práctivamente terminado. Únicamente le falta solucionar el problema que le da uno de los campos (especialidad del veterinario).

Rafa ha realizado el artefacto para la traducción al español de la página. Aún no ha terminado su funcionalidad, ya que tendrá hacer cambios cuando el resto de los compañeros terminen su funcionalidad (por lo que su tarea será la última en ser terminada).