PSG2

PROCESO SOFTWARE Y GESTIÓN II

Daily scrum 25/03/21

product owner: JOSÉ ANTONIO PAREJO MAESTRE

Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)

Enrique Salazar Márquez

Javier Martínez Fernández

José Carlos Morales Borreguero

Rafael Ángel Jiménez Fernández

Contenido

[Acta 2](#_Toc67169237)

[Asistentes 2](#_Toc67169238)

[Resumen 2](#_Toc67169239)

### Acta

**Comienzo de la reunión** - 15:36

**Fin de la reunión** - 15:42

**Fecha –** 25 de marzo de 2021

### asistentes

* Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)
* Enrique Salazar Márquez
* Javier Martínez Fernández
* José Carlos Morales Borreguero
* Rafael Ángel Jiménez Fernández

### resumen

Carmen Mª ha revisado la tarea de Javier. Al principio tuvo problemas porque no se habían actualizado bien los cambios, pero haciendo “update Maven Project” se solucionó. Además, ha estado pensando en ciertas modificaciones para el documento de las ramas y aclarar la definición de hecho.

Enrique ha terminado su tarea: realizar el borrado de propietarios, mascotas, veterinarios y visitas. Acaba de poner su tarea en revisión.

Javier ha terminado su funcionalidad: hotel para mascotas. La ha mejorado incluyendo más validaciones y ha realizado tests formales. Tuvo un problema con alguna validación, pero lo solucionó. Ha revisado la tarea de Carmen.

José Carlos ha terminado su funcionalidad: añadir los veterinarios y editarlos. Tenía problemas con la especialidad del veterinario, pero ya lo ha solucionado. No ha tenido tiempo de hacer tests.

Rafa a casi ha terminado su funcionalidad: traducción al español de la página. Ha traducido la parte correspondiente al hotel de mascotas. Falta ver si tiene que añadir algo de las funcionalidades de Enrique y José Carlos.