PSG2

PROCESO SOFTWARE Y GESTIÓN II

Daily Scrum 23/04/2021

product owner: CARLOS MÜLLER CEJÁS

Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)

Enrique Salazar Márquez

Javier Martínez Fernández

José Carlos Morales Borreguero

Rafael Ángel Jiménez Fernández

Contenido

[Acta 2](#_Toc67169237)

[Asistentes 2](#_Toc67169238)

[Resumen 2](#_Toc67169239)

### Acta

**Comienzo de la reunión** - 8:40

**Fin de la reunión** – 8:47

**Fecha –** 23 de abril de 2021

### asistentes

* Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)
* Enrique Salazar Márquez
* Javier Martínez Fernández
* José Carlos Morales Borreguero
* Rafael Ángel Jiménez Fernández

### resumen

Carmen Mª ha terminado de implementar la funcionalidad de creación de petición de adopción por parte de un propietario, solucionando los problemas que le habían surgido. Aún está en progreso ya que está realizando los tests y está teniendo problemas ya que uno de los tests no sigue el flujo esperado.

Enrique ha terminado de crear el botón para que un propietario pueda poner sus mascotas en adopción. Para ello ha modificado el atributo inAdoptions() de la entidad Pet. No ha tenido problemas realizando la funcionalidad. También ha realizado los tests correspondientes. Pretende hacer un hotfix del borrado relacionado con el propietario y las mascotas ya ahora que existen más dependencias de estas entidades con otras.

Javier ha trabajado con el sistema de donaciones. Lo ha terminado completamente. Ha tenido algún problema, pero finalmente ha sido capaz de solucionarlos. Ha hecho además los tests correspondientes. Actualmente la tarea está en revisión.

José Carlos ha terminado la tarea de crear el listado de adopciones. Ha empezado a realizar la vista detallada de las causas, pero tiene que terminarla ya que necesita de otras funcionalidades de las causas para poder terminarla.

Rafael ha terminado su funcionalidad de que un propietario pueda crear causas. Ha realizado los tests correspondientes y ha solucionado el problema de la id que tenía de hace varios días. Actualmente su tarea está en revisión.