PSG2

PROCESO SOFTWARE Y GESTIÓN II

Sprint planning

product owner: CARLOS MÜLLER CEJÁS

Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)

Enrique Salazar Márquez

Javier Martínez Fernández

José Carlos Morales Borreguero

Rafael Ángel Jiménez Fernández

Contenido

[Acta 2](#_Toc67169237)

[Asistentes 2](#_Toc67169238)

[Resumen 2](#_Toc67169239)

### Acta

**Comienzo de la reunión** - 8:40

**Fin de la reunión** - 8:49

**Fecha –** 14 de mayo de 2021

### asistentes

* Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)
* Enrique Salazar Márquez
* Javier Martínez Fernández
* José Carlos Morales Borreguero
* Rafael Ángel Jiménez Fernández

### resumen

Carmen Mª ha estado trabajando en dos tareas del documento de la CMDB. En primer lugar, ha realizado el apartado de alcance y objetivos de la CMDB. Esta tarea ya ha sido revisada y está terminada. Actualmente está trabajando en otro apartado del documento de la CMDB: estructura de la CMDB con ejemplos de iTop. Esta última está casi terminada, pero tiene dos dudas: qué engloba exactamente el DSL y cómo serían las métricas TTR y TTO. Finalmente, ha metido sus datos en iTop, además de estandarizar algunos nombramientos en esta plataforma para que sea común a todos los miembros del grupo.

Enrique ha revisado la tarea objetivo y alcance de la CMDB de Carmen. En primer lugar, él ha metido su información en iTop. Ayer empezó a trabajar en la tarea descripción del servicio prestado, pero no está seguro de si tiene la suficiente extensión o necesita más desarrollo. Y por qué hace falta la CMDB (sólo poner para qué hace falta). Finalmente, hoy revisará alguna tarea, y se asignará una tarea pronto.

Javier ha hecho la tarea del chequeo de salud. Tardó más en investigar cómo se hacía que en realizarla. Además, ha metido sus datos personales en iTop. Finalmente se ha asignado la tarea de describir el mantenimiento del servicio Petclinic, que empezará muy pronto a realizar.

José Carlos ha metido todos los datos de la CMDB, ya que él ha sido el encargado de meter todos los datos que no fueran personales de los miembros del equipo. Además, ha añadido al documento de la CMDB cómo se realiza una exportación desde iTop (ha explicado exportación, pero duda si hay que realizar una exportación).

Rafael Ángel ha realizado el despliegue de la aplicación en heroku y ha introducido sus datos en iTop. Además, ha realizado la tarea del listado del contenido de la DSL que la puso en revisión y ahora tiene que hacer unas mejoras que se le han pedido.