PSG2

PROCESO SOFTWARE Y GESTIÓN II

Sprint planning

product owner: CARLOS MÜLLER CEJÁS

Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)

Enrique Salazar Márquez

Javier Martínez Fernández

José Carlos Morales Borreguero

Rafael Ángel Jiménez Fernández

Contenido

[Acta 2](#_Toc67169237)

[Asistentes 2](#_Toc67169238)

[Resumen 2](#_Toc67169239)

### Acta

**Comienzo de la reunión** - 11:10

**Fin de la reunión** - 11:36

**Fecha –** 1de junio de 2021

### asistentes

* Carmen Mª Muñoz Pérez (Scrum Master)
* Enrique Salazar Márquez
* Javier Martínez Fernández
* José Carlos Morales Borreguero
* Rafael Ángel Jiménez Fernández

### resumen

Este no es un sprint usual, ya que simplemente tiene una duración de cuatro días. Es por eso por lo que algunos eventos Scrum no serán realizados de manera excepcional.

Este Sprint Planning ha sido de corta duración, ya que sólo había que organizar algunas tareas.

La tarea principal de este Sprint será la realización de la presentación. Esta esta dividida en seis apartados, que han sido repartido entre los miembros del equipo de la siguiente manera:

1. Resumen de la metodología de trabajo en grupo, incluyendo las reuniones realizadas e incidiendo en las adaptaciones particulares del grupo, en cuanto a aspectos de comunicación y herramientas, si las hubiere. Asignado a Rafael Ángel Jiménez Fernández (duración 4 min).

2. Discusión sobre la adherencia a la metodología Scrum del grupo, analizando cómo de estricta ha sido la aplicación de los preceptos del método Scrum en el grupo, incluyendo roles, eventos y artefactos. Asignado a José Carlos Morales Borreguero (duración 4 min).

3. Diagramas de burndown de los sprints S2, S3 y S4 obtenidos por el grupo. Asignado a Enrique Salazar Márquez (duración 3 min).

4. Resumen de las retrospectivas realizadas, presentando los aspectos positivos y negativos identificados en las mismas, así como los planes de acción que se propusieron y su impacto real en sucesivos sprints. Asignado a Carmen Mª Muñoz Pérez (duración 4 min).

5. Impacto que ha tenido en el trabajo en grupo la docencia en modalidad no presencial debido a la situación ocasionada por el COVID-19. Asignado a Enrique Salazar Márquez (duración 1 min).

6. Conclusión y lecciones aprendidas sobre la experiencia de trabajo en grupo de la asignatura, exponiendo las ventajas e inconvenientes de la metodología seguida en la asignatura, en opinión del grupo. Asignado a Javier Martínez Fernández (duración 4 min).

Debido a que la presentación debe tener una duración aproximada de 20 min, se han asignado ciertos tiempos a cada apartado. En caso de que algún miembro necesite más tiempo o le sobre tiempo deberá comunicarlo al resto del grupo, para evitar exceder esos 20 minutos o quedarse cortos.

Finalmente, se deberá entregar todos los documentos que se piden de los otros sprints, tarea que realizará el Scrum Master.

Cabe destacar que no se hará una estimación de las tareas, ya que como se ha dicho antes, al ser un sprint de carácter excepcional esto no se ve necesario.